## Slide 1
Comité Proyecto
Normativo
Gestor de Proyecto
(José Antón)
INSI
Jefe Proyecto (Yacqueline Lecca)
Líder Informático (Eduardo Yataco)
ESQUEMA 2

## Slide 2
Roles de la Gestión de Proyectos: Roles que se necesitan para realizar la gestión de Proyectos. |  | 
Nombre del Rol | Persona Asignada | Responsabilidades
Comité del Proyecto | JP (Y.Lecca)), GPPS (C.Gamarra), INR (P.de la Cruz), INGN(G.Sanchez). INSI(E.Herrera), PTD (C.Drago), PCIGV (W.A), JDP (J.Estrada), JPI (José Antón), LI (E.Yataco) | - Hacer seguimiento al avance del plan de gestión del proyecto y sus componentes, así como advertir riesgos que pudiesen identificar y proponer medidas para mitigarlos. - Evaluar y opinar acerca de las solicitudes de cambio presentadas. - Articular con sus respectivas unidades a efectos de facilitar la implementación de los entregables y la emisión de la conformidad de esta, de corresponder. - Hacer de Rol consultivo, facilitador y previsor; emite opinión previa favorable o desfavorable cuando el JP eleve para aprobación algún cambio que impacte en el plan de gestión.
Jefe de Proyecto | Yackeline Lecca | -Elaborar el plan de gestión de proyecto. -Elaborar las solicitudes de cambios del proyecto. --Gestionar la conformidad de los entregables implantados -Elaborar los informes de estado del proyecto. -Colaborar con la presentación de información necesaria para las reuniones de Alta Dirección y del CP. -Ejecutar las labores de seguimiento, coordinación y control de las actividades del proyecto como el modelamiento, desarrollo e implementación de los entregables y, asegurar el logro de los objetivos del proyecto. -Gestionar los riesgos del proyecto, realizar las acciones preventivas y correctivas para asegurar el éxito del proyecto. -Colaborar con la presentación para la reunión de cierre con la Alta Dirección, por culminación del ciclo del proyecto componente. -Elaborar el informe de cierre del proyecto.
Líder Informático | Eduardo Yataco | -Asegurar el involucramiento de la INSI en el desarrollo de cada uno de los entregables con componente informático. -Apoyar en la estimación de tiempos y costos de los entregables informáticos. -Asegurar la incorporación de las actividades que permitan validar la calidad de los entregables informáticos (modelamiento informático, construcción informática, certificación de calidad, etc.). -Coordinar las pruebas necesarias para verificar que los entregables informáticos desarrollados cumplen los requisitos y especificaciones de análisis y diseño. -Brindar información sobre el estado de los entregables del proyecto a su cargo. -Supervisar la ejecución de los entregables informáticos, conforme al cronograma establecido y, en su caso, gestionar los ajustes necesarios para su cumplimiento. -Promover y conducir las reuniones con el equipo de trabajo y con los usuarios y otros interesados para garantizar el avance de los entregables informáticos, así como elaborar las actas respectivas con los puntos tratados y los acuerdos concretados. -Coordinar y supervisar que la documentación de las actividades realizadas en las fases de requisitos, de análisis y diseño, de construcción y de cierre esté completa y actualizada. -Promover y coordinar las reuniones con el equipo de trabajo y con el JP y directivos de los órganos de línea, para verificar los avances y validar la información. -Efectuar el seguimiento de los entregables informáticos. -Apoyar en el análisis de impacto de las solicitudes de cambio. -Brindar el soporte necesario a los integrantes del equipo del proyecto. -Cumplir otras labores que le encomiende el JP que sean de carácter informático.

## Slide 3
Roles de la Gestión de Proyectos: Roles que se necesitan para realizar la gestión de Proyectos. |  | 
Nombre del Rol | Persona Asignada | Responsabilidades
Gestor d Proyecto | José Antón | -Colaborar en la elaboración del plan de gestión del proyecto, informe de estado de proyecto, informes necesarios para las reuniones de Alta Dirección y del JP. -Colaborar en las labores de seguimiento, coordinación y control de las actividades del proyecto. -Colaborar en la gestión de riesgos del proyecto e informe de cierre del proyecto. -Captar las iniciativas de cambio de los Interesados y formalizarlas en Solicitudes de Cambio. -Evaluar impactos de las Solicitudes de Cambio y hacer recomendaciones.
Interesados | Cualquiera | Solicitar cambios cuando lo crean conveniente y oportuno.